试卷代号：1408

国家开放大学2022年春季学期期末统一考试

建设工程造价管理  试题

2022年7月

一、单项选择题（本大题共30小题，每小题2分，共60分）

1.按照优先性的原则，协调和平衡工期、质量、安全、环保与成本之间的对立统一关系，反映了（    ）造价管理的思想。


A.全寿命期
B.全要素


C.全过程
D.全方位

2.在调查一分析一决策基础之上的偏离一纠偏一再偏离一再纠偏的工程造价控制属于（    ）。


A.自我控制
B.预防控制


C.被动控制
D.全过程控制

3.价值工程的核心是对产品进行（    ）分析。


A.成本
B.价值


C.功能
D.寿命

4.根据《注册造价工程师管理办法》，属于注册造价工程师业务范围的是（    ）。


A.建设项目投资估算的批准
B.工程索赔费用的计算


C.工程款的支付
D.工程合同纠纷的裁决

5.在工程经济分析中，以投资收益率指标作为主要决策依据，其可靠性较差的原因在于（    ）。


A.正常生产年份的选择比较困难
B.计算期的确定比较困难


C.未考虑投资回收后的经济效果
D.需要事先确定基准收益率

6.在项目偿债能力评价中，借款偿还期指标不适用于评价（    ）的项目。


A.投资规模大
B.投资规模小


C.预先给定偿债备付率
D.预先给定借款偿还期

7.基准收益率作为投资决策者对项目资金时间价值的估价，是投资资金应当获得的（    ）盈利率水平。


A.最低
B.最高


C.平均
D.机会

8.对于承租人而言，与购买设备相比，租赁设备的优越性在于（    ）。


A.可降低资金成本
B.可加快技术进步


C.不形成长期负债
D.合同条件比较宽松

9.价值工程的核心是对产品进行（    ）。


A.成本分析
B.功能分析


C.价值分析
D.功能改进

10.在选择价值工程对象时，首先求出分析对象的成本系数、功能系数，然后求得价值系数。当分析对象的功能与成本不相符时，将价值低的选为价值工程研究对象的方法称为（    ）。


A.重点选择法
B.因素分析法


C.强制确定法
D.价值指数法

11.在价值工程活动的方案创造阶段，为了激发出有价值的创新方案，会议主持人在开始时并不全部摊开要解决的问题，只是对与会者进行抽象笼统的介绍，要求大家提出各种设想。这种方案创造方法称为（    ）。


A.德尔菲法
B.歌顿法


C.头脑风暴法
D.强制确定法

12.工程寿命周期成本分析法的局限性之一是假定工程对象有（    ）。


A.固定的运行效率
B.确定的投资额


C.确定的寿命周期
D.固定的功能水平
13。在项目资金筹措方式中，与发行债券相比，发行股票的特点是（    ）。


A.不影响企业投资者的控制权


B.可以降低企业缴纳的所得税


C.可以提高企业自有资金利润率


D.可以降低企业的负债比率

14.在工程项目成本管理中，由进度偏差引起的累计成本偏差可以用（    ）的差值度量。


A.己完工程预算成本与拟完工程预算成本


B.己完工程预算成本与已完工程实际成本


C.己完工程实际成本与拟完工程预算成本


D.己完工程实际成本与已完工程预算成本

15.对于不同年份使用程度差别大的专业机械、设备，宜采用（    ）计提折旧。


A.工作量法
B.平均年限法


C.年数总和法
D.双倍余额递减法

16.进行工程项目财务分析时，营业收入应包括（    ）。


A.提供服务获得的收入
B.与收益相关的政府补助


C.与资产相关的政府补助
D.可得到的增值税返还

17.根据我国现行财务制度，可直接计人所有者权益的利得和损失的是（    ）。


A.企业从净利润中提取的盈余公积


B.企业因接受非现金资产捐赠而增加的资本公积


C.企业未分配利润


D.企业发行债券筹集的资金

18.下列关于项目清偿能力指标的说法中，正确的是（    ）。


A.资产负债率越高，表明股东因借入资金获得的收益越大


B.偿债备付率越高，表明可用于还本付息的资金保障程度越低


C.利息备付率越高，表明利息偿付的保障程度越高


D.借款偿还期越长，表明股东运用投入资本获得的利润越高

19.对于投保安装工程一切险的工程，保险人应对（    ）承担责任。


A.因工艺不善引起生产设备损坏的损失


B.因冰雹造成工地临时设施损坏的损失


C.因铸造缺陷更换铸件造成的损失


D.因超负荷烧坏电气用具本身的损失

20.对于一般工业项目的办公楼而言，下列工程中属于分部工程的是（    ）。


A.土方开挖与回填工程
B.通风与空调工程


C.玻璃幕墙工程
D.门窗制作与安装工程

21.建设工程最典型的价格形式是（    ）。


A.业主方估算的全部固定资产投资
B.承发包双方共同认可的承发包价格


C.经政府投资主管部门审批的设计概算
D.建设单位编制的工程竣工决算价格

22.建设工程全要素造价管理的核心是（    ）。


A.工程参建各方建立完善的工程造价管理协同工作机制


B.协调和平衡工期、质量、安全、环保与成本之间的对立统一关系


C.采取有效措施控制工程变更和索赔


D.做好前期策划和方案设计、实现建设工程全寿命期成本最小化

23.建设工程项目投资决策完成后，控制工程造价的关键在于（    ）。


A.工程设计
B.工程招标


C.工程施工
D.工程结算

24.在分析工程项目抗风险能力时，应分析工程项目在不同阶段可能遇到的不确定性因素和随机因素对其经济效果的影响，这些阶段包括工程项目的（    ）。


A.策划期和建设期
B.建设期和运营期


C.运营期和拆除期
D.建设期和达产期

25.总投资收益率指标中的收益是指项目建成后（    ）。


A.正常生产年份的年税前利润或运营期年平均税前利润


B.正常生产年份的年税后利润或运营期年平均税后利润


C.正常生产年份的年息税前利润或运营期年平均息税前利润


D.投产期和达产期的盈利总和

26.某分部工程流水施工计划如下图所示，该流水施工的组织形式是（    ）。
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A.异步距异节奏流水施工
B.等步距异节奏流水施工


C.有提前插入时间的固定节拍流水施工
D.有间歇时间的固定节拍流水施工

27.某工程有3个施工过程，分为3个施工段组织流水施工。3个施工过程的流水节拍以此为3、3、4天，5、2、1天和4、1、5天，则流水施工工期为（    ）天。


A.6
B.17


C.18
D.19

28.工程网络计划中，对关键线路的描述正确的是（    ）。


A.双代号网络计划中由关键节点组成
B.单代号网络计划中时间间隔均为0


C.双代号时标网络计划中无虚工作
D.单代号网络计划中由关键工作组成

29.为缩短工期而采取的进度计划调整方法中，不需要改变网络计划中工作间逻辑关系的是（    ）。


A.将顺序进行的工作改为平行工作
B.重新划分施工段组织流水施工


C.采取措施压缩关键工作持续时间
D.将顺序进行的工作改为搭接工作

30.关于利率及其影响因素的说法，正确的是（    ）。


A.借出资本承担的风险越大，利率就越高
B.社会借贷资本供过于求时，利率就上升


C.社会平均利润率是利率的最低界限
D.借出资本的借款期限越长，利率就越低

二、多项选择题（本题有一个以上答案，多选或错选均不得分，少选每选对一个答案得1分，共10小题，每小题4分，共40分）

31.根据《注册造价工程师管理办法》，下列事项中，属于注册造价工程师业务范围的有（    ）。


A.建设项目可行性研究

B.建设项目经济评价


C.工程标底的编制

D.工程保险理赔的核查


E.建设项目设计方案优化

32.关于现金流量图绘制规则的说法，正确的有（    ）。


A.横轴为时间轴，整个横轴表示经济系统寿命期


B.横轴的起点表示时间序列第一期期末


C.横轴上每一间隔代表一个计算周期


D.与横轴相连的垂直箭线代表现金流量’


E.垂直箭线的长短应体现各时点现金流量的大小

33.关于投标回收期指标优缺点的说法，正确的有（    ）。


A.计算简便，但其包含的经济意义不明确


B.不能全面反映方案整个计算期内的现金流量


C.在一定程度上显示了资本的周转速度


D.可以独立用于投资方案的选择


E.可以独立用于投资项目的排队

34.偿债备付率指标中“可用于还本付息的资金”包括（    ）。


A.无形资产摊销费
B.营业税及附加


C.计入总成本费用的利息
D.固定资产大修理费


E.固定资产折旧费

35.价值工程活动过程中，分析阶段的主要工作有（    ）。


A.价值工程对象选择
B.功能定义


C.功能评价
D.方案评价


E.方案审批

36.运用费用效率法进行工业项目全寿命周期成本评价时，可用来表示系统效率的有（    ）。


A.设置费
B.维持费


C.维修性
D.利用率


E.年均产量

37.建设工程施工联合体承包模式的特点有（    ）。


A.业主的合同结构简单，组织协调工作量小


B.通过联合体内部合同约束，增加了工程质量监控环节


C.施工合同总价可以较早确定，业主可承担较少风险


D.施工合同风险大，要求各承包商有较高的综合管理水平


E.能够集中联合体成员单位优势，增强抗风险能力

38.某工作双代号网络计划如下图所示，存在的绘图错误有（    ）。
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A.多个起点节点
B.多个终点节点


C.存在循环回路
D.节点编号有误


E.有多余虚工作

39.工程风险管理计划实施过程中的监控内容包括（    ）。


A.制定风险控制措施
B.评估风险控制措施产生的效果


C.跟踪和评估风险的变化程度
D.确定风险的可接受性


E.监控潜在风险的发展

40.采用总投资收益率指标进行项目经济评价的不足有（    ）。


A.不能用于同行业同类项目经济效果比较


B.不能反映项目投资效果的优势


C.没有考虑投资收益的时间因素


D.正常生产年份的选择带有较大的不确定性


E.指标的计算过于复杂和繁琐
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一、单项选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分)

1.B 2.C 3.C 4.B 5.A

6.D 7.A 8.B 9.B 10.C

11.B 12.C 13.D 14.A 15.A

16.A 17.B 18.C 19.B 20.B

21.B 22.B 23.A 24.B 25.C

26.D 27.C 28.B 29.C 30.A

二、多项选择题(本大题共10小题,每小题4分,共40分)

31.BCD 32.ACE 33.BC 34.ACE 35.BC

36.CDE 37.AE 38.ADE 39.BCE 40.CD

