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一、单项选择题（每小题2分，共40分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1.建设监理任务的受托方是（    ）。


A.工程监理单位
B.业主


C.设计单位
D.勘察单位

2.不具备监理工程师资格的其他监理人员称为（    ）。


A.总监代表
B.监理员


C.总监
D.施工员

3.项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动称为（    ）。


A.平行检查
B.旁站


C.巡视
D.见证取样

4.工程建设强度可用来衡量（    ）。


A.工程建设的紧张程度
B.工程建设的复杂程度


C.工程建设的进展速度
D.工程质量的好坏程度

5.分管部分工程（如道路、桥梁等）和从事专项业务（如试验、测量和合同管理）的监理工程师指的是（    ）。


A.总监理工程师代表
B.总监理工程师


C.专业监理工程师
D.监理员

6.合同的客体是指（    ）。


A.合同签约双方的当事人


B.合同当事人的权利义务共同指向的对象


C.合同当事人之间的具体权利和义务


D.基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人

7.按工程实际发生的成本（包括人工费、材料费、施工机械使用费、其他直接费和施工管理费以及各项独立费）加上商定的总管理费和利润，来确定工程总造价的合同指的是（    ）。


A.固定总价合同
B.计量估价合同


C.单价合同
D.成本加酬金合同

8.债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为担保物，用以担保债务履行的担保方式指的是（    ）。


A.保证
B.抵押


C.留置
D.质押

9.监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行，如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，赔偿的负责方应为（    ）。


A.监理人
B.承包人


C.发包人
D.政府
10.工程项目质量控制即（    ）。


A.为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动


B.为加快进度所采取的作业技术和活动


C.为降低成本所采取的作业技术和活动


D.为保证安全生产所采取的作业技术和活动

11.工程质量控制按其实施主体不同，分为自控主体和监控主体，下列均为监控主

体的是（    ）。

A.政府和监理单位B.施工单位和设计单位

C.设计单位和建设单位D.监理单位和勘察单位

12.根据一定的质量标准，借助一定的检测手段来评估工程产品、材料或设备等性能特征或质量状况的工作指的是（    ）。


A.质量检验
B.质量保证


C.质量分析
D.质量管理

13.建设项目做出投资决策后，控制项目投资的关键就在于（    ）。


A.勘察
B.设计


C.装修
D.施工

14.投资控制的目标是（    ）。


A.力求工程实际投资不超过计划投资
B.确保不出现安全事故


C.确保按期完成任务
D.确保质量目标的实现

15.可行性研究的根本目的就是（    ）。


A.确定投资计划值曲线


B.为了避免投资决策上的失误，减少项目投资的风险，力争达到最好的经济效果


C.进行投资偏差分析


D.在质量第一的前提下，保证工程顺利按期交付

16.关于工程延误和工程延期概念描述不准确的一项是（    ）。


A.工程延误与工程延期是同一概念


B.工程延误是由于承包商自身原因造成的工期拖延


C.工程延期经监理工程师审查批准后，所延长的时间属于合同工期的一部分

D.导致工程延期的原因可能有工程变更引起工程量增加、业主的干扰和阻碍等因素
17.在网络图中，对于某工作而言，与该工作无工艺约束关系并同时进行的工作即为该工作的（    ）。


A.平行工作
B.紧后工作


C.紧前工作
D.垂直工作

18.网络计划中的最早开始时间指的（    ）。


A.对一项工作规定的从开始到完成的时间


B.是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间


C.指在其所有紧前工作全部完成后，本工作最早可能开始的时刻


D.在不影响工期的前提下，本工作可以利用的机动时间

19.重大和特大伤亡事故上报主管部门的时间不超过（    ）。


A.2小时
B.12小时


C.24小时
D.48小时

20.监理工程师信息收集工作的最主要阶段是（    ）。


A.设计阶段
B.施工阶段


C.招投标阶段
D.竣工验收阶段

二、多项选择题（每小题3分，共30分。每小题的备选项中，有2个或2个以上最符合题意，不选、错选、多选不得分，少选得1分）

21.建设工程监理实施依据包括法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同等，下列各项属于法律法规的是（    ）。


A.《建筑法》


B.《建设工程质量管理条例》


C.《建设工程监理与相关服务收费标准》


D.《合同法》


E.《招标投标法实施条例》

22.下列各项与注册监理工程师的职业道德守则相违背的有（    ）；


A.以个人名义承揽监理业务


B.维护国家的荣誉和利益


C.收受被监理单位的小礼品


D.同时在两个以上监理单位注册和从事监理活动


E.坚持独立自主地开展工作

23.建设工程监理的意义在于（    ）。


A.有利于提高建设工程投资决策科学化水平


B.有利于规范工程建设参与各方的建设行为


C.有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全


D.有利于政府加强对工程建设领域的监督管理


E.实行监理制度，是对外开放、加强国际合作，与国际惯例接轨的需要

24.建设工程合同的特征主要包括（    ）。


A.合同主体的严格性
B.合同标的的特殊性


C.合同履行期限的长期性
D.计划和程序的严格性


E.合同形式的特殊要求

25.近年来，我国建设行政主管部门先后颁发了多项建设工程质量管理规定，涉及的方面包括（    ）。


A.工程质量监督
B.施工图设计文件审查


C.建设工程施工许可
D.工程质量检测


E.工程竣工验收与备案

26.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，其中下列属于事前控制内容的有（    ）。


A.确定质量标准，明确质量要求


B.建立本项目的质量监理控制体系


C.审查承建商的资质


D.督促承建商建立并完善质量保证体系


E.审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案

27.工程款支付的条件包括（    ）。


A.质量合格


B.符合合同条件


C.承包商的工作使工程师满意


D.变更项目必须有工程师的变更通知


E.支付金额必须大于临时支付证书规定的最小限额
28.如果由于承包单位自身的原因造成工期拖延，而承包单位又未按照监理工程师的指令改变延期状态时，监理工程师通常可采用的处理手段有（    ）。


A.拒绝签署付款凭证
B.要求承包单位进行误期损失赔偿


C.取消承包单位承包资格
D.诉讼解决


E.取消承包单位资质

29.下列属于建设工程安全生产管理制度的是（    ）。


A.安全生产责任制度
B.安全生产教育制度


C.安全生产检查制度
D.高处作业安全管理制度


E.职工伤亡事故报告制度

30.建设工程信息系统由多个子系统组成，其分别是（    ）。


A.工程建设投资控制子系统
B.工程建设质量控制子系统


C.工程建设进度控制子系统
D.工程建设安全管理子系统


E.工程建设合同管理子系统

三、案例分析题（每小题15分，共30分）

31.案例题一某花园公寓建设工程项目，业主委托一监理单位进行施工阶段的监理，并分别与监理单位和施工总包单位签订了合同。

在施工过程中，总包单位没有做屋面防水的专业技术能力，按照合同约定，提出将屋面防水工程进行分包。为了保证施工质量，并赶在雨季前做完屋面防水，业主代表选择了一家专业防水施工公司，将屋面防水工程分包给专业防水施工公司（合同未签），并向总包施工单位和监理发出通知，要求总包单位配合防水分包单位施工。

问题：

(1)认为业主代表的做法是否正确？为什么？

(2)若总包单位提出异议，监理方应按什么程序协调有关方的关系？
32.案例题二某项实施监理的钢筋混凝土高层框剪结构工程，设计图纸齐全，采用玻璃幕墙，暗设水、电管线。目前，主体结构正在施工。

问题：

(1)监理工程师在质量控制方面的监理工作内容有哪些？

(2)监理工程师应对进场原材料（钢筋、水泥、砂、石等）的哪些报告、凭证资料进行确认？

(3)在检查钢筋施工过程中，发现有些部位不符合设计和规范要求，监理工程师应如何处理？
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一、单项选择题(每小题2分,共40分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)

1.A 2.B 3.B 4.A 5.C

6.B 7.D 8.B 9.C 10.A

11.A 12.A 13.C 14.A 15.B

16.A 17.A 18.C 19.A 20.B

二、多项选择题(每小题3分,共30分。每小题的备选项中,有2个或2个以上最符合题意,不选、错选、多选不得分,少选得1分)

21.ABDE 22.ACD 23.ABCDE 24.ABCDE 25.ABCDE

26.ABCDE 27.ABCDE 28.ABC 29.ABCDE 30.ABCE

三、案例分析题(每小题15分,共30分)

以下是各题答案要点,可根据答题情况酌情给分。

31.案例题一参考答案

问题(1)答案:业主代表做法不正确。(3分)

因为:

① 业主代表自行肢解工程进行分包,承包合同违约;(2分)

② 业主代表未通过监理方直接向施工单位发通知,监理合同违约;(2分)

③ 业主代表自行选择分包单位,监理合同违约。(2分)

问题(2)答案:

① 由总监理工程师签发监理通知,召开有关方协调会,阻止业主方违约行为;(2分)

② 由监理单位对分包单位进行审核(如合格)和确认,并报业主;(2分)

③ 由总包单位与分包单位签订分包合同。(2分)

32.案例题二参考答案

问题(1)答案:监理工程师在该工程的质量控制方面应审查有关工程质量的技术资料,例如分项工程施

工工艺方案、人员资质、机械和材料的技术资料等。检查施工单位质量保证措施,如组织措施、技术措施、经

济措施、合同措施等。(4分)

进行质量的跟踪监理检查,包括预检(模块、轴线、标高等)、隐蔽工程检查(钢筋、管线、预埋件等)、旁站

监理等。监理工程师还应签证质量检验凭证,如预检、隐检中报表,抽检试验报告,试件、试块、试块施压报告

等。(3分)

问题(2)答案:监理工程师对进场的原材料应检查确认的报告、凭证资料主要有:材料出厂证明、质量保

证书、技术合格证(原材料三证)、材料抽检资料、试验报告等。(4分)

问题(3)答案:监理工程师对发现的工程质量问题应向承包单位提出整改(如要求返工),并监督检查整

改过程,对整改后的工程进行检查验收与办理签证。(4分)

